Обнародовано на информационном стенде 19 июня 2023 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2023 г № 528

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 15 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 596 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАТКОСРОЧНОГО (СРОКОМ ДО ТРЕХ ЛЕТ) ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2023-2025 ГОДЫ»

На основании п. 4 ст. 63 Закона Ставропольского края от 28.06.2013 года № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановления Правительства Ставропольского края от 09 января 2023 года № 1-п «О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п», руководствуясь письмом некомерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» от 09 июня 2023 года № 8534, администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 15 июня 2022 года № 596 «Об утверждении муниципального краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы», изложив муниципальный краткосрочный (сроком до трех лет) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 10 февраля 2023 года № 81 «О внесении изменений в постановление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 15 июня 2022 года № 596 «Об утверждении муниципального краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Шкабурина М.Д.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Грачевского

муниципального округа

Ставропольского края

С.Л.ФИЛИЧКИН

Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту

| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес-тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКНда/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
| 1461 | 1 | 2023 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 483,06 | 399,06 | 399,06 | 11 | 2 | 2 | 1 505 004,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 004,30 | 31.12.2023 |
|  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,06 | 399,06 | 399,06 | 11 |  |  | 1 505 004,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 004,30 |  |
| 9798 | 2 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Сергиевское, ул. Юбилейная, д. 48 |  | 1974 |  | нет | нет | нет | 584,60 | 400,00 | 400,00 | 14 | 2 | 1 | 2 128 852,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 852,95 | 31.12.2024 |
| 1461 | 3 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 483,06 | 399,06 | 399,06 | 11 | 2 | 2 | 1 964 627,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 627,15 | 31.12.2024 |
|  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1067,66 | 1597,18 | 1597,18 | 25,00 |  |  | 4 093 480,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 103 488,70 |  |
| 6404 | 4 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 612,30 | 379,00 | 379,00 | 17 | 2 | 1 | 2 154 892,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 892,52 | 31.12.2025 |
| 1523 | 5 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 23 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 480,40 | 395,40 | 395,40 | 14 | 2 | 1 | 983 383,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 383,49 | 31.12.2025 |
|  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092,70 | 3170,64 | 3170,64 | 31,00 |  |  | 3 138 276,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 335 244,82 |  |
|  |  |  | Итого Грачёвский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  | 1575,76 | 3569,70 | 3569,70 | 42,00 |  |  | 8 736 760,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 840 249,12 |  |

Таблица 2

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации

| код МКД* | код конструк-тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального реомнта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | СтоимостьСМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1461 | 14131 | 1 | 2023 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | ремонт фасада | 352,00 | м2 | 4 186,00 | 1 505 004,30 | 1 473 472,00 | 31 532,30 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 1 505 004,30 | 1 473 472,00 | 31 532,30 | 0,00 |
| 9798 | 84059 | 2 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Сергиевское, ул. Юбилейная, д. 48 | 1 | ремонт крыши | 350,00 | м2 | 5 955,00 | 2 128 852,95 | 2 084 250,00 | 44 602,95 | 0,00 |
| 1461 | 14134 | 3 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | ремонт крыши | 323,00 | м2 | 5 955,00 | 1 964 627,15 | 1 923 465,00 | 41 162,15 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 4 093 480,10 | 4 007 715,00 | 69 759,63 | 0,00 |
| 6404 | 63431 | 4 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 504 | м2 | 4 186,00 | 2 154 892,52 | 2 109 744,00 | 45 148,52 | 0,00 |
| 1523 | 14810 | 5 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 23 | 1 | ремонт фасада | 230,00 | м2 | 4 186,00 | 983 383,49 | 962 780,00 | 20 603,49 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 3 138 276,01 | 3 072 524,00 | 69 759,63 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Итого Грачёвский муниципальный округ |  |  |  |  |  | 8 736 760,42 | 8 553 711,00 | 171 051,56 | 0,00 |

Таблица 3

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2023 | Грачёвский муниципальный округ | 483,06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 004,30 | 1 505 004,30 |
| 1 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | 480,40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093 480,10 | 4 093 480,10 |
| 1 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | 1 092,70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 276,01 | 3 138 276,01 |
|  |  | Итого Грачёвский муниципальный округ | 2 056,16 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 736 760,42 | 8 736 760,42 |

Таблица 4

|  | код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64042025 | 6404 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 2154892,522 |
| (пусто)Итого 2023 год | (пусто) | Итого 2023 год | (пусто) | (пусто) | 1505004,301 |
| (пусто)Итого 2024 год | (пусто) | Итого 2024 год | (пусто) | (пусто) | 4093480,101 |
| (пусто)Итого 2025 год | (пусто) | Итого 2025 год | (пусто) | (пусто) |  |
| (пусто)(пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | Итого Грачёвский муниципальный округ | 5598484,402 |
| 14612023 | 1461 | 2023 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1505004,301 |
| 14612024 | 1461 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1964627,151 |
| 15232025 | 1523 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 23 | 983383,492 |
| 97982024 | 9798 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Сергиевское, ул. Юбилейная, д. 48 | 2128852,95 |
| Общий итог | Общий итог |  |  |  | 19933729,22 |